ZATWIERDZAM

Dyrektor – Jadwiga Nowińska

                - Kętrzyn, dnia 2012-04-17

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

NA ROBOTY BUDOWLANE

PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - zwanej dalej „ustawą”:

Budowa  świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną     i jej wyposażenie.

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA  (SIWZ)

Nazwa Zamawiającego:	Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie

REGON:		            519644543

NIP: 			            7422072391

Miejscowość			Kętrzyn

Adres:				ul.Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn, woj. warm. - maz.

Strona internetowa:		www.gminaketrzyn.pl

Godziny urzędowania:	7:00 – 15:00

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:

Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie

ul. Kościuszki 2

11-400 Kętrzyn

znak postępowania: GOK.272.1.2012

SPIS TREŚCI:

Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu                            3

Rozdział 1. Przedmiot zamówienia                                                                    4

Rozdział 2.Oferty częściowe                                                                               6

Rozdział 3.Oferty wariantowe                                                                            6

Rozdział 4.Termin wykonania zamówienia                                                       6

Rozdział 5.Informacja o podwykonawcach                                                       6

Rozdział 6.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie                        7

Rozdział 7.Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej                                   7

Rozdział 8.Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego                                8

Rozdział 9. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków                                      8

Rozdział 10.Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu                            9

Rozdział 11.Wymagania dotyczące wadium                                                    11

Rozdział 12. Termin związania ofertą                                                             12

Rozdział 13. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawi ającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami                        13

Rozdział 14. Opis sposobu przygotowania ofert                                             14

Rozdział 15.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert                          16

Rozdział 16. Opis sposobu obliczania ceny                                                    16

Rozdział 17. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert                                                      17

Rozdział 18.Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego                                                17

Rozdział 19.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy                                                                            17

Rozdział 20.Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

18

Rozdział 21.Inne informacje                                                                         18

Rozdział 22.Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.                                                                  19

Rozdział 23. Załączniki do SIWZ                                                                 19

Załącznik Nr 1 do SIWZSpecyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych                                                                20

Załącznik Nr 2 do SIWZ Projekt budowlany,wykonawczy                        21

Załącznik Nr 3 do SIWZ Przedmiar Robót                                                 22

Załącznik Nr 4 do SIWZ WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH                                                       23

Załącznik Nr 5 do SIWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

24

Załącznik Nr 6 do SIWZ WZÓR OFERTY                                               25

Załącznik nr 7 do SIWZ    OŚWIADCZENIE WYKONAWCY                27

# Załącznik nr 8 do SIWZ   WZÓR UMOWY                                              28

Załącznik nr 9 do SIWZ  WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W

WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA                                   39

Załącznik Nr 10 do SIWZ Wykaz wyposażenia                                           40

# Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu

- Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy.

- Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

- Biuletyn Zamówień Publicznych;

- strona internetowa  – www.gminaketrzyn.pl   (zakładka GOK);

- tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

# Przedmiot zamówienia .

  - Przedmiotem niniejszego zamówienia jest : budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Gałwuny, Gmina Kętrzyn, oraz jej wyposażenie .

2.         CPV: 45000000-8   Roboty budowlane

45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0   Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty

ziemne

45112100-6   Roboty w zakresie kopania rowów

45112210-0   Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii

lądowej  i wodnej.

45230000-8   Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk

i kolei; wyrównywanie terenu

45231000-5   Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów

komunikacyjnych i linii energetycznych

45232440-8   Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów

do odprowadzania  ścieków

45233200-1   Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45260000- 7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych

i inne podobne roboty specjalistyczne

45262311-4  Betonowanie konstrukcji

45262310-7  Zbrojenie

45262520-2  Roboty murarskie

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71354000-4  Usługi sporządzania map

19260000-6  Tkaniny

32320000-2  Sprzęt telewizyjny i audiowizualny

39100000-3  Meble

3. Zakres robót budowlanych objętych zamówieniem określają projekt wykonawczy

i budowlano-wykonawczy. Wymagane wyposażenie wymienione jest w załączniku Nr 10 – -Wykaz wyposażenia.

4. Wykonawca zrealizuje zamówienie z własnych materiałów. Zastosowane materiały

muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie, a rury, z których będzie wykonana

instalacja wodna muszą być również dopuszczone do przesyłania wody pitnej. Spełnianie powyższych wymogów wykonawca będzie zobowiązany udokumentować przy odbiorze robót. Wszelkie rozwiązania  o charakterze estetycznym, jak np. kolorystyka, detale wykończeniowe, wymagają zatwierdzenia do realizacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki:

- -  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

- -  Projekt wykonawczy i budowlano-wykonawczy

- - Przedmiary robót

Załącznik Nr 10 do SIWZ -  Wykaz wyposażenia

- Zakres robót budowlanych objętych zamówieniem określają projekt  wykonawczy

- i budowlano-wykonawczy. Przedmiar robót należy traktować jako opracowanie pomocnicze, niestanowiące jedynej podstawy do ustalenia ceny ofertowej.  W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentami opisującymi roboty budowlane lub wątpliwościami interpretacyjnymi należy stosować następującą kolejność ich interpretacji (ważności) :

- 1) niniejsza SIWZ,

- 2) projekt wykonawczy,

- 3) projekt budowlan0-wykonawczy,

- 4) przedmiar robót,

- 5) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

- Podana w przedmiarach robót podstawa nakładów nie stanowi obowiązującej wykonawcę podstawy przy kalkulacji ceny. Cenę  ofertową należy ustalić w oparciu o własną, opartą na rachunku ekonomicznym kalkulację ceny lub na podstawie danych rynkowych. Cena ofertowa będzie ceną ryczałtową za wykonanie całego zamówienia, objętego niniejszą SIWZ.

6.   Jeżeli dokumenty opisujące przedmiot zamówienia, wskazują dla niektórych materiałów   lub urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie, zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, tj. z zastosowaniem  materiałów i urządzeń innych producentów , pod warunkiem zapewnienia nie  gorszych parametrów technicznych. Wykazanie, iż zamienione materiały i urządzenia posiadają parametry nie gorsze od określonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, będzie należało do obowiązków wykonawcy.

7.  Do obowiązków wykonawcy zamówienia będzie należało również :

1) obsługa geodezyjna robót łącznie z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą;

2) powiadomienie właścicieli (użytkowników, administratorów) gruntów i stosownych

organów o terminie wejścia na grunt z robotami budowlanymi;

3) zapewnienie dostaw niezbędnych do realizacji zamówienia mediów, w tym wody

i energii elektrycznej;

4)  przeprowadzenie prób i badań, niezbędnych do przekazania obiektu do użytkowania;

5) wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej łącznie z uzyskaniem zezwolenia na zajęcie pasa

drogowego na czas prowadzenia robót;

6) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót,  łącznie z odtworzeniem ciągów

komunikacyjnych i urządzeń uzbrojenia terenu,  zniszczonych w trakcie robót.

8. Wymagany okres gwarancji:

- dla wykonanego zakresu robót budowlanych             – 3 lata od odbioru końcowego,

- dla wyposażenia wymienionego w załączniku Nr 10 – zgodnie z gwarancją producenta

lecz nie krócej niż 1 rok od odbioru końcowego.

9.  W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej za zgodą zamawiającego.

1) Na wniosek wykonawcy, za zgodą zamawiającego, w trakcie prowadzenia inwestycji,

mogą być dokonywane zmiany dotyczące wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku gdy proponowane przez niego rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego jakie przewiduje projekt. W tym przypadku wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego.

2) W przypadku gdy z punktu widzenia zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany

rozwiązań technicznych, zamawiający sporządza protokół konieczności, a następnie

dostarcza dokumentację projektową na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania.

3) W przypadku gdy określone wyżej zmiany powodują wzrost kosztów inwestycji

zamawiający musi złożyć dodatkowe zamówienie na ich wykonanie.

10. Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia zakresu zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację pełnego zakresu zamówienia.

11. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67

ust.1 pkt 6 ustawy, o łącznej wartości nie większej niż 20% wartości zamówienia podstawowego, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o udzielenie zamówienia uzupełniającego.

# Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

# Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

# Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 15.07.2013 roku, przy czym

stan surowy otwarty budynku należy zrealizować do 31.12.2012r., a zjazd z drogi wojewódzkiej do 30.08.2012r.

# Informacja o podwykonawcach

Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część prac podwykonawcom zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tych prac.

# Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

- ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,

- zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia; przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z  oryginałem wszystkich dokumentów;

- pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;

- jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Składając ofertę wspólnie (art. 23 ustawy) przez dwóch lub więcej Wykonawców należy zwrócić uwagę w szczególności na następujące wymagania:

- następujące dokumenty i oświadczenia:

  - oferta,

- oświadczenie o spełnianiu warunków podanych w art. 22 ust. 1 ustawy (Załącznik

Nr 5 do SIWZ),

podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum;

        - następujące dokumenty i oświadczenia:

  - odpis z właściwego rejestru, określony w rozdziale 10 pkt 2 ppkt 1,

  - zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego,określone w rozdziale 10 pkt 2

ppkt 2,

  - zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,  określone w rozdziale 10 pkt 2 ppkt 3,

  - wykaz wykonanych robót budowlanych wraz z dokumentami potwierdzającymi,

że   roboty  te zostały wykonane należycie(Załącznik Nr 4 do SIWZ),

- oświadczenie  o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  (Załącznik

Nr 5 do SIWZ),

składa każdy z członków konsorcjum w imieniu własnym.

# Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów wymienionych w rozdziale 10 ust.1 składa dokumenty zgodnie z § 4 ust.1 pkt 1 lit.a,b oraz ust. 2 i 3  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817).

# Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich [ PLN ].

# Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

2. Sposób  oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu :

a) warunki dotyczące posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia:

wykonawca zobowiązany jest wykazać należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat

przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  co najmniej 1 roboty budowlanej

w zakresie budowy obiektów kubaturowych o wartości jednostkowej nie mniejszej

400 000,- zł brutto (słownie: czterysta tysięcy);

b) warunki dotyczące  dysponowania  odpowiednim potencjałem technicznym oraz

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

wykonawca zobowiązany jest dysponować, w celu wykonania zamówienia,

przynajmniej 1 osobą posiadającą/posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami

budowlanymi w zakresie niezbędnym do  wykonania zamówienia, w specjalnościach:

drogowej,  konstrukcyjno-budowlanej,  instalacyjnej  w zakresie instalacji i urządzeń

wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych,  elektrycznych;

c) warunki dotyczące  sytuacji finansowej i ekonomicznej :

wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż

400 000,00  zł (słownie: czterysta tysięcy złotych); w przypadku ustalenia limitu sumy

ubezpieczenia na jedno zdarzenie suma ta nie może być niższa niż 400 000,- zł.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do formularza oferty.

4. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

# Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków  udziału w niniejszym postępowaniu

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania - Wykonawca składa oświadczenia, których wzór stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ.

2.W celu potwierdzenia, że Wykonawca   nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy do oferty dołączyć należy:

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych- oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

- aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia do oferty dołączyć należy:

wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania  ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych

w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, z podaniem ich rodzaju, wartości, dat wykonania oraz miejsca wykonania; do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje, itp.); wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ.

4.   W celu potwierdzenia spełnienia  przez Wykonawcę warunku  dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do oferty dołączyć należy:

1) oświadczenie potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi przez osoby,  które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, w specjalnościach: drogowej,

konstrukcyjno-budowlanej,  instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń

wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych

oraz oświadczenie potwierdzające wpis tych osób na listę członków właściwej izby

samorządu zawodowego;

oświadczenie należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7

do niniejszej SIWZ.

2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami

budowlanymi,  z podaniem:

- informacji na temat niezbędnych do wykonania zamówienia kwalifikacji zawodowych,

doświadczenia i wykształcenia osób, które będą kierować robotami budowlanymi

w specjalnościach wymienionych w ppkt 1;

-  informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami;

wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 9

do niniejszej SIWZ.

5. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w     sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia, do oferty  dołączyć należy:

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wyko-nawca jest   ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 400 000,00 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych); w przypadku ustalenia limitu sumy ubezpieczenia na jedno zdarzenie suma ta nie może być niższa niż 400 000,- zł.

Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę ( inny dokument potwierdzający ubezpieczenie OC) lub każdy z Wykonawców składa indywidualną polisę (inny dokument potwierdzający ubezpieczenie OC).

6. Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2b ustawy, może polegać na  wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

# Wymagania dotyczące wadium

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości : 10 000,- zł (słownie : dziesięć tysięcy).

2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:

a) pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275).

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem  na konto Zamawiającego:

Bank PKO BP S.A.                Nr 15 1020 3541 0000 5502 0145 8546

5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

6. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie zamawiającego, pok.16 lub dołączyć do oferty.

7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy.

8. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz dokument wadialny musi zawierać w swojej treści wzmiankę o nieodwołalnym i bezwarunkowym zobowiązaniu gwaranta do zapłaty kwoty wadium w przypadku, gdy Wykonawca :

1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach

określonych  w ofercie;

2) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn

leżących po stronie wykonawcy;

4) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złoży

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub

pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego

stronie.

9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana :

1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach

określonych  w ofercie;

2) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn

leżących po stronie wykonawcy;

4) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy,

nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub

pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego

stronie.

10. Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

# Termin związania ofertą

- Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem wskazanym jako termin składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.

# Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami

- W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie (jeżeli nie zastrzeżono formy szczególnej):

- pisemnej,

- faksem (nr 89 7512746)

- drogą elektroniczną (adresy:  zp@gminaketrzyn.pl),

przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub elektronicznie – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiającego o przekazanie SIWZ.

- SIWZ można także odebrać w siedzibie Zamawiającego.

- Wykonawca może zwracać się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, w terminie określonym w art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Zamawiający prosi o przesyłanie treści pytań również w wersji elektronicznej na adres: zp@gminaketrzyn.pl

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego –

www.gminaketrzyn.pl oraz niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieści informację na stronie internetowej.

- Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:

      - Marek Lemieszek, tel. 89 7512474, fax 89 7512746, e-mail: zp@gminaketrzyn.pl

# Opis sposobu przygotowania ofert

- Opakowanie i adresowanie oferty:

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożli-

wiającym zapoznanie się z treścią oferty bez jej otwierania, (np. koperta), zaadreso-

wanym i opisanym:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:

Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie, ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn

Oferta na budowę świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

w miejscowości Gałwuny, Gmina Kętrzyn, oraz jej wyposażenie .

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

2012.05.11 godz. 10:05

- Podpisy:

Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:

osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika;  pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną i musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów;

- Forma dokumentów i oświadczeń:

- dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Pełnomocnika; pełnomocnictwa muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem;

- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady

Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty;

- w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski.

- /-/

- Tajemnica przedsiębiorstwa:

- jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), muszą one być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ–TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA; zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno);

- zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

- Informacje pozostałe:

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań   określonych w niniejszej SIWZ.

- Oferta musi być sporządzona:

- w języku polskim,

- w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zaleca się, aby:

a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo;

b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona kolejnymi numerami;

c) kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),

8. Oferta musi być sporządzona zgodnie ze wzorem oferty załączonym do specyfikacji (wzór

stanowi Załącznik Nr  6 do SIWZ).

9. Zmiana / wycofanie oferty:

- zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę;

- o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert;

- pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej SIWZ oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,

- do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.

10. Zwrot oferty bez otwierania.

Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie.

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Ofertę należy złożyć w : Urząd Gminy Kętrzyn, ul. Kościuszki 2, pokój nr 16,

w terminie do dnia 11.05.2012 roku, do godz. 10:00.

- Otwarcie ofert nastąpi w:  Urząd Gminy Kętrzyn, ul. Kościuszki 2, pok.1,

dnia 11.05.2012 roku, godz. 10:05.

- Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, warunków gwarancji i warunki płatności zawartych w ofertach.

- Informacje, o których mowa w pkt 4 i 5 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

# Opis sposobu obliczania ceny

  - Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie.

  - Cenę ofertową należy obliczyć w oparciu o wymagania i zasady określone w Rozdziale 1 Przedmiot zamówienia pkt 1-8.

  - Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty.

  - Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

# Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Cena ofertowa – znaczenie 100 %

KC =  CN     x  100 pkt

COB

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych ofercie ocenianej;

CN - najniższa zaoferowana cena z Vat, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu;

COB – cena z Vat zaoferowana w ofercie ocenianej;

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać oferta wynosi 100 pkt.

Wybrana zostanie oferta, która nie podlega odrzuceniu i uzyska największą liczbę punktów.

# Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Termin i miejsce zawarcia umowy ustali Zamawiający.

- Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację  o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Na podstawie art. 147 ust. 1  ustawy Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy.

- Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank PKO BP S.A.                         Nr 15 1020 3541 0000 5502 0145 8546

z podaniem tytułu:

„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy –  budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Gałwuny, Gmina Kętrzyn, oraz jej wyposażenie” .

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.

- Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Kwota, o której mowa w pkt 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady, jeżeli nie zostanie wykorzystana na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Okres ważności zabezpieczenia, w przypadku formy innej niż pieniężna, musi obejmować  również co najmniej w/w okresy przewidziane na zwrot zabezpieczenia.

- W przypadku, gdyby zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w formie innej niż pieniądz, powinno ono umożliwiać Zamawiającemu zmniejszenie kwoty

zabezpieczenia z godnie z zapisami tego rozdziału.

# Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy stanowi  Załącznik Nr 8 do SIWZ i jest integralną częścią SIWZ.

# Inne informacje

1. Nie przewiduje się:

1) zawarcia umowy ramowej,

2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy

ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.

759  z późn. zm. ) wraz z przepisami wykonawczymi.

3. Inwestycja współfinansowana z :  PROW na lata 2007-2013, Działanie: „Odnowa i rozwój

wsi”.

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiając- ego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.

2. Środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom

wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

# Załączniki do SIWZ

Załącznik Nr 1	Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Załącznik Nr 2	Projekt świetlicy

Załącznik Nr 3	Przedmiar robót

Załącznik Nr 4	Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych

Załącznik Nr 5	Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w  postępo-

waniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik Nr 6	Wzór formularza oferty

Załącznik Nr 7	Oświadczenie Wykonawcy (na podstawie rozdział 10 pkt 4  ppkt 1 SIWZ)

Załącznik Nr 8	Wzór umowy

Załącznik Nr 9         Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik Nr 10       Wykaz wyposażenia

# Załącznik Nr 1 do siwz . Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru  Robót        Budowlanych

# Załącznik Nr 2 do siwz  .  Projekt świetlicy

# Załącznik Nr 3 do siwz.   Przedmiar Robót

# Załącznik Nr 4 do siwz . WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat robót budowlanych

w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia,

z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz miejsca wykonania.

| Lp. | Przedmiot zamówienia (opis) | Całkowita wartość brutto roboty budowlanej w PLN | Termin realizacji | Miejsce wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |  |

W przypadku podawania daty należy podać dzień, miesiąc i rok.

Do niniejszego wykazu dołączono dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje, itp.)

......................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ 	                          ...................................................

Imię i nazwisko oraz podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

# Załącznik Nr 5 do siwz.  OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Wykonawca/wykonawcy…….................…..

Oświadczenie *

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na :

Budowa   świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

i jej wyposażenie -    Gałwuny, Gmina Kętrzyn                                                                                                                                                     oświadczam/my że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759):

- posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie;

- dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia;

4. znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia;

oraz zgodnie z art. 24 ust. 1 w/w ustawy nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania

o udzielenie zamówienia.

........................., dn. .........................	                             ........................................................

Imię i nazwisko oraz podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

* w przypadku składania oferty przez konsorcjum  każdy z członków konsorcjum w imieniu własnym

składa dodatkowo powyższe oświadczenie w zakresie nie podlegania wykluczeniu z postępowania

# Załącznik Nr 6 do siwz . WZÓR OFERTY

Zamawiający : Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie

ul. Kościuszki 2

11-400 Kętrzyn

OFERTA

Nazwa i adres WYKONAWCY :

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

NIP        ..................................................................

REGON ..................................................................

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję (jeżeli inny

niż powyżej) :

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

...........................................................................................................................

numer telefonu: …............................................................

numer faksu    :  …....................................…...................(jeżeli Wykonawca posiada)

e-mail             :   ................................................................(jeżeli Wykonawca posiada)

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na

budowę   świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

i jej wyposażenie -    Gałwuny, Gmina Kętrzyn

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę (łącznie z wyposażeniem) – cena ofertowa :

CENA OFERTOWA z Vat		.................................................   PLN

słownie złotych: ........................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………….

...............................................

Imię i nazwisko oraz podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

  - Oświadczamy, że:

  - zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie określonym w SIWZ;

  - na zrealizowane zamówienie  udzielamy gwarancji zgodnie z warunkami podanymi w SIWZ;

  - akceptujemy warunki płatności;

  - zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń;

  - uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia;

  - akceptujemy wzór umowy;

  - uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert;

  - podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia (jeżeli dotyczy):

- …...........................................................................................................................

- …...........................................................................................................................

- …...........................................................................................................................

d)...............................................................................................................................

- W   przypadku   udzielenia   nam    zamówienia   zobowiązujemy   się   do   zawarcia umowy  w  miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oferta została złożona na ……………(liczba stron) stronach .

- Do oferty dołączono następujące dokumenty – wykonawca sporządza wykaz załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów:

- ..............................................................................................................

- ….........................................................................................................

- ….........................................................................................................

- ….........................................................................................................

- ….........................................................................................................

- ….........................................................................................................

- …........................................................................................................

- .............................................................................................................

- .............................................................................................................

- .............................................................................................................

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _	r.                     ...............................................

Imię i nazwisko oraz podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

# Załącznik Nr 7 do siwz.

# Oświadczenie	Wykonawcy

# (na podstawie rozdział 10 pkt 4 ppkt 1 SIWZ)

Wykonawca/wykonawcy: …….................…..

…...........................

…...........................

…...........................

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na :

budowę   świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

i jej wyposażenie -    Gałwuny, Gmina Kętrzyn

oświadczam/my, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi  w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, w specjalnościach:

a)  drogowej;

b)  konstrukcyjno-budowlanej,

c)  instalacyjnej w zakresie  instalacji i urządzeń  elektrycznych,

wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

oraz  wpisane są na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _	r.                    ...............................................

Imię i nazwisko oraz podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

# Załącznik nr 8 do SIWZ 			WZÓR UMOWY

#### UMOWA NR : ……………………………..

zawarta w dniu ...................................w Kętrzynie, pomiędzy:

Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kętrzynie, ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn

REGON  519644543,            NIP 7422072391

zwanym dalej Zamawiającym,

# reprezentowaną przez Dyrektora  – Jadwigę Nowińską,

a

……………………………………………………………. REGON …….., NIP ……..,

# reprezentowanym przez:

1. …………………………………..,

zwanym dalej Wykonawcą.

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych

( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759  z późn. zm. ).

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest :  budowa   świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną

infrastrukturą techniczną w miejscowości   Gałwuny, Gmina Kętrzyn i jej wyposażenie .

- Zakres robót budowlanych objętych zamówieniem określają projekt wykonawczy

i projekt budowlano-wykonawczy. Wymagane wyposażenie, które zobowiązany jest

dostarczyć Wykonawca, wymienione jest w załączniku Nr 10 do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia (SIWZ) –  Wykaz wyposażenia.  Dokumenty te stanowią

integralną część niniejszej umowy.

3. W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentami opisującymi roboty budowlane lub

wątpliwościami interpretacyjnymi należy  stosować następującą kolejność ich interpretacji

(ważności) :

- 1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),

- 2) projekt wykonawczy,

- 3) projekt budowlano-wykonawczy,

- 4) przedmiar robót,

5) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

4. Wykonawca zrealizuje zamówienie z własnych materiałów. Materiały zastosowane

do wykonania robót budowlanych muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie,

a rury  z których będzie wykonana instalacja wodna muszą być również dopuszczone do

przesyłania wody pitnej. Spełnianie powyższych wymogów wykonawca będzie

zobowiązany udokumentować przy odbiorze robót. Wszelkie rozwiązania

o charakterze estetycznym, jak np. kolorystyka, detale wykończeniowe, wymagają

zatwierdzenia do realizacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.   Jeżeli dokumenty opisujące przedmiot zamówienia, wskazują dla niektórych materiałów   lub urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie, zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, tj. z zastosowaniem  materiałów i urządzeń innych producentów , pod warunkiem zapewnienia  nie  gorszych parametrów technicznych. Wykazanie, iż zamienione materiały i urządzenia posiadają parametry nie gorsze od określonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, będzie należało do obowiązków wykonawcy.

6.   Do obowiązków wykonawcy zamówienia będzie należało również :

1) obsługa geodezyjna robót łącznie z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą;

2) powiadomienie właścicieli (użytkowników, administratorów) gruntów i stosownych

organów o terminie wejścia na grunt z robotami budowlanymi;

3) zapewnienie dostaw niezbędnych do realizacji zamówienia mediów, w tym wody

i energii elektrycznej;

4) przeprowadzenie prób i badań, niezbędnych do przekazania obiektu do użytkowania;

5) wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej łącznie z uzyskaniem zezwolenia na zajęcie pasa

drogowego na czas prowadzenia robót;

6) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót , łącznie z odtworzeniem ciągów

komunikacyjnych i urządzeń uzbrojenia terenu, zniszczonych w trakcie robót.

7.  W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzanie n/w zmian w dokumentacji projektowej  :

1) na wniosek wykonawcy, za zgodą zamawiającego, w trakcie prowadzenia inwestycji, mogą być dokonywane zmiany dotyczące wykonania elementów robót; dopuszcza się je tylko w przypadku gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego jakie przewiduje projekt; Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami; projekt  wymaga zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego;

2) w przypadku, gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych przewidzianych w  dokumentacji projektowej lub wykonania robót zamiennych, zamawiający sporządza protokół konieczności, a następnie dostarcza niezbędną dokumentację projektową na te roboty.

W przypadku gdy określone wyżej zmiany powodują wzrost kosztów inwestycji zamawiający musi złożyć dodatkowe zamówienie na ich wykonanie.

8.   Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia zakresu zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację pełnego zakresu zamówienia.

W przypadku zmniejszenia zakresu zamówienia  wynagrodzenie wykonawcy zostanie zmniejszone zgodnie z § 12 pkt 2 .

§ 2

Termin wykonania zamówienia

- Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem

protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy.

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy nastąpi nie później niż

do 15.07.2013r.

3. Do 30.08.2012r. Wykonawca wykona zjazd z drogi wojewódzkiej, a do 31.12.2012r.

Wykonawca zrealizuje budynek świetlicy w stanie surowym otwartym.

§ 3

Obowiązki zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz z dziennikiem

budowy, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

  - Zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego.

  - Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania.

  - Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

1. Z zastrzeżeniem zapisów  § 1, do obowiązków Wykonawcy należy również:

1) Przejęcie terenu robót od Zamawiającego w terminie podanym w § 3 pkt 1;

2) Organizacja terenu budowy, w tym :

- zabezpieczenie  terenu robót;

- przygotowanie dróg technologicznych;

- dozór mienia na terenie budowy.

3) Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli jest wymagany.

4) Wykonanie  przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity   Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami), okazanie, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z  normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu.

5) Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji.

6) Jako wytwarzający odpady – przestrzeganie przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

  - Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami),

  - Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami).

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem     ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

7) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za  przestrzeganie przepisów BHP, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego i mających związek z prowadzonymi robotami.

8) Terminowe wykonanie i przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy.

9) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowane materiały i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

10) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów.

11) Dostarczanie,  na żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy.

12) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jego bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót.

13) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.

14) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, likwidacja zaplecza budowy, uporządkowanie terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu, dróg, nawierzchni lub instalacji.

15) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze.

16) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót, w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia.

17) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

18) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego   o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

19) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż.

20) Wykonanie na żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego prób i badań sprawdzających . Koszty tych prób i badań ponosi Wykonawca, jeżeli wyniki wskażą, że materiały bądź elementy robót są niezgodne z umową lub normami. Jeżeli wyniki badań wskażą, że materiały lub wykonane roboty są zgodne z umową lub normami koszt tych badań ponosi Zamawiający.

Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest umożliwić mu udział w przeprowadzanych badaniach i próbach. Wykonawca zapewnia urządzenia, obsługę i materiały  niezbędne do przeprowadzenia prób i badań.

21) Umożliwienie Zamawiającemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego kontroli

terenu budowy w każdym czasie.

22) Stosowanie się do poleceń Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnych z zapisami niniejszej umowy i przepisami prawa.

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

3. Kierownik budowy (robót) zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.

4 Kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

5.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z niniejszą umową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami           i normami, swoją ofertą oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu             w terminie ustalonym w § 2 pkt 2  umowy.

§ 5

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

1) Za zrealizowanie zamówienia objętego niniejszą umową Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości ................................ złotych brutto (słownie złotych: ...........................................................................................). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie ............................... złotych.

2) Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w pkt 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia zgodnie z niniejszą umową

3) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy dopuszczalna jest tylko w przypadkach określonych

w  § 12 pkt 2.

4) Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

5) Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty następować będzie sukcesywnie na podstawie faktur (częściowych) wystawianych przez Wykonawcę, na podstawie zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego protokołu częściowego odbioru robót.  Łączna wartość robót, na które zostaną wystawione faktury częściowe przed odbiorem końcowym nie może przekroczyć 80 % wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 pkt 1.

6) Protokół częściowego odbioru robót sporządzony będzie przez kierownika budowy (robót). Wykonawca, niezwłocznie po podpisaniu umowy, przygotuje i uzgodni z Zamawiającym

harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram zostanie opracowany w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę i przekazany Zamawiającemu  kosztorys.

7) Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.

8) Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

§ 6

Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

  - Odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych za wykonanie części robót,

  - Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - Odbiór końcowy.

2. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy.

4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie gotowość do odbioru końcowego.

5. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robót), potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

1)  Dziennik budowy,

2) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną :

- wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób            i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami;

-  oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami oraz uporządko- waniu terenu budowy;

- dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane spełniają wymogi art. 10 ustawy Prawo budowlane - opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy;

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

7. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

8. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 5 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

9. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę , stwierdzoną w protokole odbioru końcowego, ustaloną na podstawie dziennika budowy i faktycznego wykonania zamówienia.

10. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

11. W odbiorze końcowym biorą udział co najmniej : przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego.

12. W razie nie usunięcia przez Wykonawcę w ustalonym przez Zamawiającego terminie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji lub rękojmi , Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

§ 7

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w §5 pkt 1, tj. ................... zł (słownie złotych .........................................................................................) w formie  ............................................................  .

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w niżej wymienionych terminach, jeżeli nie zostanie wykorzystane na pokrycie roszczeń z tytułu

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

1)	70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,

2)	30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady .

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w pkt 2 ppkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

- Dla wykonanych robót budowlanych ustala się okres rękojmi wynoszący 3 lata

od dnia odbioru końcowego.

§ 8

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy – 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 pkt 1 za każdy dzień zwłoki;

    - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 pkt 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

    - za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 
w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 pkt 1, z zastrzeżeniem §9.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne  w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 pkt 1 za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, z zastrzeżeniem § 9.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

4. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

§ 9

Umowne prawo odstąpienia od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez konsekwencji, o których mowa w § 8 pkt 2, gdy:

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 21 dni, chyba, że przerwa ta wynika

z harmonogramu rzeczowo – finansowego;

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;

- wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, zaleceniami Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego;

- zwłoka w zakończeniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy przekracza 30 dni.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez konsekwencji, o których mowa w § 8 pkt 1 li.c, jeżeli Zamawiający:

- nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT,

- odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,

- zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego

oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy;

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych;  protokół ich odbioru stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę;

- Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić lub powierzyć poprawienie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 10

Umowy o podwykonawstwo

- Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom na zasadach określonych w niniejszym paragrafie i pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

- Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu , nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

- Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą, na którego Zamawiający wyraził zgodę, Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca ten zwróci się z żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie      art. 647¹ § 5 kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy, a w przypadku  braku możliwości takiego potrącenia Wykonawca będzie

zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu kwoty wypłaconej Podwykonawcy wraz z odsetkami ustawowymi.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 11

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres :

- dla wykonanego zakresu robót budowlanych             – 3 lata od odbioru końcowego,

- dla wyposażenia wymienionego w załączniku Nr 10 do SIWZ –zgodnie z gwarancją producenta lecz nie krócej niż 1 rok od odbioru końcowego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek  w terminie 7 dni roboczych licząc od daty otrzymania powiadomienia od Zamawiającego. Jeżeli ze względów technicznych uzasadniony i konieczny do ich usunięcia jest dłuższy termin, zamawiający wyznaczy inny termin.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

§ 12

Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu podpisanego przez strony umowy, sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dokonane z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących zakresach:

- wydłużenie terminu realizacji zamówienia, w przypadku:

a)   siły wyższej- zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do

zapobieżenia, uniemożliwiające realizację zamówienia;

b)   czasu trwania procedur administracyjnych, mającego wpływ  obiektywny

niewynikający z opieszałości Wykonawcy, na termin wykonania  zamówienia;

c)   uzasadnionego wniosku zamawiającego;

-  zmiany wynagrodzenia Wykonawcy :

a) w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) – o  różnicę w wysokości podatku;

b)  w przypadku robót zamiennych lub zmniejszenia zakresu  zamówienia   –

zmniejszenie o wartość  robót niewykonanych,  ustaloną w oparciu o kosztorys,

o którym mowa w § 5 pkt 6;

- zmiany osób i podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia, w przypadku:

a)    zdarzeń losowych,

b)   polecenia „Zamawiającego”;

c)   uzasadnionego wystąpienia „Wykonawcy”.

§ 13

Postanowienia końcowe

- Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759  z późn. zm.), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 z późniejszymi zmianami) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 14

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

Załączniki :

- Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1.

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - załącznik nr 2.

- Dokumentacja projektowa – załącznik nr 3.

4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik Nr 4.

Zamawiający :                                                                     Wykonawca :

# Załącznik Nr 9 do SIWZ.  WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W

# WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA.

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

(podane informacje dotyczą osób, które będą pełnić samodzielne funkcje techniczne)

| Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe | Doświadczenie* | Wykształcenie | Podstawa do dysonowania tą osobą przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* należy podać długość okresu w latach, przez który osoba pełni samodzielne funkcje                techniczne w budownictwie

......................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ 	                              ...................................................

Imię i nazwisko oraz podpis osób

uprawnionych do składania  oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy

# Załącznik Nr 10 do SIWZ.  Wykaz wyposażenia

Wykaz wyposażenia,

którego dostawa wchodzi w zakres zamówienia (nowego)

| Lp. | Rodzaj wyposażenia, opis | Ilość | Wartość z Vat PLN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. | Krzesła drewniane składane Stoły składane cateringowe, prostokątne, 180 cm x 80 cm, z metalowym stelażem, blat z płyty wiórowej laminowanej Szafa ubraniowa dwudrzwiowa z płyty wiórowej, głębokość 60 cm, szerokość min. 90 cm, drzwi zamykane na zamek Szafa dwudrzwiowa z witryną (przeszklona) z płyty wiórowej, szerokość min.90 cm, drzwi zamykane na zamek Stoły świetlicowe, 4-osobowe, stelaż metalowy, blat z płyty wiórowej laminowanej Karnisze metalowe pojedyńcze, kompletne, długość 140 cm Firany woal z wykończeniem : długość (wysokość) 170 cm, szerokość 300 cm długość (wysokość) 160 cm, szerokość 300 cm długość (wysokość) 0,70 cm, szerokość 200 cm długość (wysokość) 0,90 cm, szerokość 150 cm Telewizor LED 40”, częstotliwość odświeżania min.100 Hz, rozdzielczość min. 1920x1080 FULL HD, jasność co najmniej 500 cd/m2, tuner DVB-T MPEG4, złącze USB 2.0, dźwięk stereo, wejście HDMI, euro, teletekst, uchwyt do montażu ściennego Zestaw stereofoniczny : odtwarzacz CD, radio, 2 głośniki, obsługiwane nośniki CDR/RW, obsługiwane formaty: mp3, WMA, AAC, złącze USB, iPod, audio Odtwarzacz DVD, obsługa DivX, dostosowany do wszystkich konfiguracji systemowych Krzesła świetlicowe, stelaż metalowy, siedzisko i oparcie ze sklejki liściastej | 20 szt. 10 szt. 1 szt. 1 szt. 20 szt. 14 szt. 8 szt. 1 szt. 1 szt. 4 szt. 1szt. 1 szt. 1 szt. 80 szt. |  |
|  | Łączna wartość [PLN] |  |  |

Wykonawca wpisuje wartość każdej pozycji  z Vat oraz łączną wartość, podpisuje wykaz i załącza do składanej oferty.

......................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ 	                              ...................................................

(data)                                                             Imię i nazwisko oraz podpis osób

uprawnionych do składania  oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy

# Text boxes

Nazwa i adres Wykonawcy

(Pieczęć)

Nazwa i adres Wykonawcy

(Pieczęć)

Nazwa i adres Wykonawcy

(Pieczęć)

Nazwa i adres Wykonawcy

(Pieczęć)